Rapport d’activité — Projet (PMO)

Suivi d’avancement, jalons & risques — KPIs spécifiés

Projet : [Nom du projet]

Période : [Semaine/Mois/Trimestre]

Chef de projet : [Nom]

## Résumé exécutif

Faits marquants du cycle, synthèse des résultats et décisions.

## Indicateurs clés (KPI) — Spécifications

| KPI | Définition | Cible | Réalisé | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI (Indice performance délais) | SPI = EV / PV (Valeur acquise / Valeur planifiée) | ≈ 1,00 (0,95–1,05) | — | — |
| CPI (Indice performance coûts) | CPI = EV / AC (Valeur acquise / Coût réel) | ≥ 1,00 | — | — |
| Écart de délai (SV) | SV = EV − PV | ≥ 0 | — | — |
| Écart de coût (CV) | CV = EV − AC | ≥ 0 | — | — |
| Jalons à l’heure (%) | Jalons respectés / Jalons du cycle | ≥ 95 % | — | — |
| Tâches à l’heure (%) | Tâches clôturées à échéance / Tâches du cycle | ≥ 90 % | — | — |
| % d’achèvement du périmètre | Livrables validés / Livrables planifiés | ≥ 90 % (période) | — | — |
| Burn rate (€/période) | Dépenses réelles par semaine/mois | ≤ budget périodique | — | — |
| Demandes de changement sous SLA (%) | Changements traités dans le délai cible / Total changements | ≥ 90 % | — | — |
| Exposition au risque (score) | Σ(probabilité × impact) des risques ouverts | ↘ vs période précédente | — | — |
| Utilisation ressources critiques (%) | Charge / Capacité des profils clés | 75–85 % | — | — |
| Variance date de fin (j) | Δ (fin rebasée − fin baseline) | ≤ +5 j | — | — |
| Qualité livrables (défauts / 100 DA) | Non-conformités détectées par 100 livrables acceptés | ≤ 2 | — | — |
| Satisfaction parties prenantes (/10) | CSAT moyen des parties prenantes clés | ≥ 8,0 / 10 | — | — |

## Résumé exécutif

Faits marquants, tendances, décisions.

## Activités réalisées

Livrables, jalons atteints, points clés.

### Plan d’actions

| Action | Pilote | Priorité | Échéance | Statut | Indicateur | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex.: Revoir le process X | Nom Prénom | Haute | JJ/MM/AAAA | En cours | KPI associé | Notes… |

### Risques & points de vigilance

| Risque | Prob. | Impact | Niveau | Mesures | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex.: Retard fournisseur | Faible/Moyen/Élevé | Faible/Moyen/Élevé | Auto (Prob×Impact) | Plan de mitigation | Nom Prénom |

### Budget & ressources

| Poste | Prévu | Réalisé | Écart | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex.: Achats consommables | € | € | € | Raison de l’écart… |
| Ressources (ETP/j.h) | — | — | — | Commentaires… |

## Prochaines étapes

Priorités du prochain cycle.