## Slide 1: Analyse Préliminaire des Risques
Projet de migration cloud - Janvier 2025

## Slide 2: Identification des Risques
- Perte de données sensibles pendant la migration
- Indisponibilité du système due à des pannes techniques
- Résistance des employés au changement technologique
- Catégories : Technologique, Organisationnel, Financier
- Sources potentielles : Erreurs humaines, limitations techniques, manque de formation
- Responsables : Responsable IT, Directeur des opérations, Responsable des ressources humaines

## Slide 3: Matrice des Risques
Probabilité | Faible | Moyen | Élevé | Critique
Faible |  |  |  | Résistance des employés
Moyenne |  |  | Perte de données | 
Élevée |  |  |  | 
Critique |  |  |  | 

## Slide 4: Plans d’Atténuation
- Actions :
* Mettre en place un programme de sauvegarde des données avant migration
* Tester la solution cloud sur un environnement non critique
* Organiser des ateliers de formation
- Ressources : Logiciel de sauvegarde, consultant en migration, formateurs internes
- Responsables : Responsable IT, Directeur des opérations, Responsable RH
- Délais : 15 janvier 2025 (sauvegarde), 20 janvier 2025 (tests), 10-20 janvier 2025 (formation)