FEUILLE DE MISE EN ŒUVRE — TAKT TIME

But : aligner la cadence client et la capacité réelle. Calculer, équilibrer, prouver et pérenniser.

1) Identification

―

| Produit / Famille | Poste / Ligne / Zone | Périmètre (début→fin) | Références doc (SW, CTQ, HSE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex. Famille A | Ligne U23 | Op10 → Op60 |  |

2) Données d’entrée — Demande & Calendrier

―

| Demande client (période) | Horizon (jours/semaines) | Jours ouvrés | Shifts/Quart | Heures par shift | Absences/Indispo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. 1 200 pièces/semaine |  |  | 2 | 7 h 30 |  |

3) Temps disponible (net)

―

| Plage brute/shift (min) | Pauses (min) | Réunions (min) | Chgmt série (min) | Pannes (min) | Disponibilité (%) | Temps net/jour (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | 30 |  |  |  |  |  |

4) Calcul du takt (formule et résultat)

―

| Temps net disponible (s) | Demande sur la période (pièces) | TAKT = Temps net / Demande | Pitch (temps × contenance) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Résultat : __ s/pièce | Pitch : __ s/lot |

5) Observation temps de cycle — 20 échantillons (poste goulot si connu)

―

| # | Opération | Mesure (s) | Remarque (geste parasite, attente, etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

6) Comparaison — Cycle vs TAKT & goulots

―

| Poste/Opération | Cycle moyen (s) | TAKT (s) | Écart (s) | Charge (%) | Goulot ? (Oui/Non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7) Équilibrage de la ligne (Yamazumi simplifié)

―

| Poste | Éléments alloués | Charge totale (s) | Écart vs TAKT (s) | Idées d’équilibrage |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8) Lissage (Heijunka) & Pitch

―

| Mix produit (séquence type) | Pitch (temps×contenance) | Contenance unité de manutention | Supermarché (min/max) | Règles d’alerte |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9) Mise en œuvre — Étapes & preuves

―

| # | Étape clé | Owner | Échéance | Critère de réussite | Preuve (lien/photo) | Statut (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valider données d’entrée & temps net |  |  |  |  |  |
| 2 | Calculer TAKT & Pitch (formule tracée) |  |  |  |  |  |
| 3 | Mesurer 20 cycles sur goulot |  |  |  |  |  |
| 4 | Comparer cycle vs TAKT ; identifier goulots |  |  |  |  |  |
| 5 | Équilibrer (Yamazumi) ; ajuster standard |  |  |  |  |  |
| 6 | Mettre en place lissage (Heijunka) & signaux |  |  |  |  |  |
| 7 | Former équipe ; afficher TAKT au poste (visuel) |  |  |  |  |  |
| 8 | Andon TAKT (alerte si cycle > TAKT) paramétré |  |  |  |  |  |

10) HSE & Compliance — spécifiques au TAKT

―

| Risque ergonomique (posture/rythme) | Parades (rotation, micro-pauses, outillage) | Preuves | OK (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- |

11) Indicateurs de suivi

―

| % cycles ≤ TAKT | Taux de rupture (client interne) | Écart moyen vs TAKT (s) | TRS/OEE poste goulot | Âge des écarts (jours) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12) Standardisation & signatures

―

| Standard(s) impacté(s) (réf./version) | Décision (publier vX.Y ?) | Preuve retrait ancienne version | Signatures (Op/Manager/Méthodes/HSE) |
| --- | --- | --- | --- |

CHECKLIST — TAKT TIME (à cocher)

| A. Données & temps net |  |
| --- | --- |
| ☐ | Demande client validée (période/horizon) |
| ☐ | Calendrier & shifts renseignés |
| ☐ | Temps net calculé (pauses/pannes déduites) |
| ☐ | Disponibilité prise en compte (%) |
| B. Calcul & affichage |  |
| ☐ | Formule TAKT appliquée et tracée |
| ☐ | Pitch défini (temps × contenance) |
| ☐ | TAKT affiché au poste (visuel lisible) |
| C. Mesures & analyse |  |
| ☐ | 20 cycles mesurés sur goulot |
| ☐ | Écart cycle vs TAKT calculé |
| ☐ | Goulots identifiés & priorisés |
| D. Équilibrage & lissage |  |
| ☐ | Yamazumi réalisé & charges équilibrées |
| ☐ | Heijunka (séquence type) en place |
| ☐ | Supermarché min/max défini |
| E. Mise en œuvre & HSE |  |
| ☐ | Standard(s) mis à jour (réf./version) |
| ☐ | Andon TAKT paramétré (alerte) |
| ☐ | Risque ergonomique évalué & parades posées |
| ☐ | Formation réalisée (émargement) |