FICHE D'ÉVÉNEMENT — CHANTIER

1) En-tête

| Projet [Nom du projet] | Chantier [Nom du chantier] | Lot [Lot/Section] | N° Fiche [FE-2025-000] |
| --- | --- | --- | --- |
| Date & Heure d'ouverture [2025-09-14 10:40] | Auteur (Nom, Fonction) [Nom, Fonction] | Diffusion [MOA, MOE, CSPS, Entreprise] | Canal (mail/WhatsApp/autre) [à préciser] |
| Référence planning/WBS [Code WBS/Tâche] | Réf. doc/plan [Doc/Plan réf.] | Téléphone [...] | E-mail [...] |

2) Localisation & contexte

| Zone / Axe / Niveau | Entreprise concernée | Météo (si pertinent) | Témoins |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ex. Bât B — Axe C→E — R+1] | [Nom entreprise] | [Pluie/vent/température] | [Noms] |

3) Typologie & criticité

| Catégorie (Sécurité/Qualité/Env./Log./Contractuel) | Gravité (Mineur/Majeur/Critique) | Statut (Ouvert/En cours/Clos) | Impacts (☑) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Choisir] | [Choisir] | [Choisir] | ☐ Sécurité ☐ Qualité ☐ Délai ☐ Coût ☐ Environnement |

4) Description factuelle (chronologique, sans jugement)

Ex. 10:40 — chute planche 2,5 m R+1 vers RDC ; 10:42 arrêt zone ; 10:45 balisage …

5) Pièces & preuves (photos, PV, BL, mails, croquis)

| Type | Référence | Lien/Fichier |
| --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] |

6) Actions immédiates (contenir/protéger)

| Action | Responsable | Heure | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] |

7) Analyse — 5 Pourquoi (cause racine)

| Pourquoi 1 ? | [...] |
| --- | --- |
| Pourquoi 2 ? | [...] |
| Pourquoi 3 ? | [...] |
| Pourquoi 4 ? | [...] |
| Pourquoi 5 ? | [...] |
| Cause racine validée | [...] |

8) Plan d’actions (correctives & préventives)

| Action | Type (Corrective/Préventive) | Responsable | Échéance | Statut | Preuve de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

9) Suivi & clôture

| Date de clôture | Durée (jours) | Validation (CdC/CDT/QSE) | Leçon apprise (capitalisation) | Diffusion finale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

lecoursgratuit.com — Fiche d’événement — © 2025 — Libre d’usage