FICHE KICK‑OFF PRODUIT — MVP • DoR/DoD • SLE • Jalons

Alignement rapide : valeur, périmètre MVP, qualité (DoR/DoD), attentes de service (SLE), jalons concrets.

| Produit | Équipe | Période (du → au) | Sponsor | PM/PO | Tech Lead | Design/UX | Version doc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1) Vision & Hypothèse de valeur

| Problème / Opportunité | Segments & besoins | Hypothèse de valeur (Si X → Y ↑Z%) | North Star Metric (cible D30/D90) |
| --- | --- | --- | --- |

2) MVP — IN / OUT / Hypothèses à tester

| IN (capacités indispensables) | OUT (plus tard) | Hypothèses à tester & métriques de succès |
| --- | --- | --- |

3) Backlog seed (15–25 items prêts à tirer)

| ID | Titre (valeur) | Impact | Taille (S/M) | Classe (Std/Fixed/Expedite/Intangible) | DoR OK ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Kanban — colonnes & limites WIP

| BACKLOG WIP : ∞ | READY WIP : 10 | EN COURS WIP : équipe−1 | REVUE WIP : 6 | TEST WIP : 6 | PRÉ‑PROD WIP : 4 | DONE WIP : — | BLOQUÉ ⚠ WIP : — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) Politiques de flux & classes de service

• Tirage seulement si WIP < limite ; Finir > Commencer. • Chaque carte a une prochaine étape datée et un owner. • DoR/DoD visibles par colonne. • Classes : Standard / Fixed Date / Expedite (WIP=1) / Intangible.

6) Qualité — Definition of Ready / Done

| Colonne | DoR (prêt à tirer) | DoD (fini) | Règles locales | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| READY | Problème clair ; valeur ; critères ; dépendances levées ; owner | — | — |  |
| EN COURS | — | Tests ; logs ; doc ; déployable | Pairing si >2j |  |
| REVUE/TEST | — | Revue ; QA ok ; critères respectés | Créneaux fixes |  |
| PRÉ‑PROD | — | Validation métier ; observabilité ; rollback prêt | Fenêtre déploiement |  |

7) SLE & métriques clés

| Flux / Phase | SLE (percentile 85) | Remarques |
| --- | --- | --- |
| En cours → Done | 85% ≤ 8 jours | Réviser si WIP↑ |
| Test → Done | 85% ≤ 3 jours | Renforcer QA si dépassements |
| Revue → Test | 85% ≤ 2 jours | Créneaux fixes de revue |

| Métrique | Définition | Mesure/Source | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Throughput | Cartes Done / semaine | Comptage vendredi | ↗ +20% en 8 semaines |
| Cycle time médian | Start→Done (jours) | Dates sur cartes | ↘ 30% en 8 semaines |
| % Expedite | Part d’urgences | Classe de service | < 10% |
| % cartes sans next step | Actives sans action datée | Scan stand‑up | 0% |

8) Jalons — D+30 / D+60 / D+90

| Horizon | Objectifs mesurables | Livrables / Releases | Resp. | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J+30 | WIP respecté ; 1er incrément en prod | v1.0 (MVP-α) | ____ | __/__/__ | ☐ |
| J+60 | Cycle time ↓20% ; CFD hebdo | v1.1 (améliorations) | ____ | __/__/__ | ☐ |
| J+90 | Throughput ↑30% ; SLE tenue | v1.2 (MVP+1) | ____ | __/__/__ | ☐ |

9) RACI (décisions clés)

| Décision | R (Responsable) | A (Approbateur) | C (Consulté) | I (Informé) | Date cible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Découpage MVP | PM/PO | Sponsor | Tech/UX | Équipe | __/__/__ |
| Choix techno critique | Tech Lead | Sponsor | SecOps | PM/PO | __/__/__ |
| Politique Expedite | PM/PO | Sponsor | Équipe | Stakeholders | __/__/__ |

10) Risques / Dépendances / Hypothèses (RAID light)

| Type | Description | Impact | Prob. | Pré-signal | Réponse | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11) Actions J+1 (3 max)

| Action | Prochaine étape (date) | Owner | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |

lecoursgratuit.com • Fiche Kick‑off Produit (A4 paysage)