NOTE MÉTHODOLOGIQUE — Préremplissage (Services numériques / Intégration SI)

Projet : ________________   Acheteur : ________________   Date : 2025-09-24   Version : v1.1

Cette trame est préremplie pour un secteur « services informatiques / intégration SI ». Adaptez les libellés à votre contexte (infrastructure, applicatif, data, support).

Exigences typiques (FR + Canada) et exemples de preuves

| ID | Juridiction | Type | Formulation de l’exigence (résumé) | Réponse attendue (synthèse) | Preuves suggérées | Renvois (section / annexe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | FR | Mandatory | Conformité administrative et capacité juridique (DUME, attestations, assurances). | Fournir l’ensemble des pièces à jour, signées et conformes au RC. | DUME signé; Attestations fiscales & sociales < 3 mois; Kbis/extrait; Assurance RCP. | §5 Qualité & conformité; Annexe A1–A3 |
| R2 | CA | Mandatory | Qualifications obligatoires des ressources (ex. PM Senior: diplôme + 10 ans + PMP). | Démontrer le pass/fail pour chaque catégorie. | CV formatés; Diplômes; Certificat PMP/Prince2; Tableau de conformité CV (page/section). | §7 Ressources & CV; Annexe B1–B3 |
| R3 | FR/CA | Rated | Méthodologie de gestion de projet & gouvernance (structure miroir des critères). | Décrire l’approche, rituels, escalade, change control, reporting. | Charte projet; RACI; Canevas de comité; Exemple de rapport hebdo. | §3 Organisation; §5 PMP; Annexe C1–C2 |
| R4 | FR/CA | Rated | Compréhension du besoin & stratégie de transition (KT, prise en charge, réversibilité). | Présenter le plan de transition et le runbook avec jalons et DoD. | Plan de transition; Runbook; Planning de transfert; Checklists d’acceptation. | §4 Méthodologie; §4.1 Jalons; Annexe D1–D2 |
| R5 | FR | Rated | Qualité & conformité CCAG/CCAP (contrôles, enregistrements, réception). | Exposer le système QA/QC, les seuils et la traçabilité documentaire. | Plan qualité; Procédures ISO 9001; Checklists; PV de réception type. | §5 Qualité; Annexe E1–E3 |
| R6 | CA | Rated | Alignement au SOW et critères d’acceptation des livrables. | Mapper tâches → activités → livrables → DoD et références croisées. | Matrice d’alignement; Plan de test d’acceptation; Modèle de livrable. | §4 SOW Alignment; Annexe F1–F2 |
| R7 | CA | Mandatory | Sécurité & confidentialité (SRCL, screening, résidence des données). | Déclarer les contrôles, preuves de screening et emplacement des données. | Lettre PSPC; Politique sécurité; Registre d’accès/logs; Diagrammes d’hébergement (Canada). | §8 Security & Privacy; Annexe G1–G3 |
| R8 | FR/CA | Rated | Performance & SLA (OTD, MTTR/MTBF, disponibilité). | Fournir cibles et mécanismes de mesure, exemples obtenus. | KPI historiques; Tableaux de bord; SLA signés; Extraits monitoring. | §8 Indicateurs & reporting; Annexe H1–H2 |
| R9 | FR | Rated | RSE & empreinte (énergie, déplacements, inclusion, achats responsables). | Lister actions mesurables et indicateurs de suivi. | Politique RSE; Bilan carbone; Label/score (ex. EcoVadis); Plan mobilité. | §10 RSE; Annexe I1–I2 |
| R10 | CA | Rated | Langues officielles & accessibilité (FR/EN, WCAG 2.1 AA). | Plan de livrables bilingues et dispositif de QA linguistique et accessibilité. | Plan bilingue; Processus de relecture; Rapport d’audit WCAG; Gabarits bilingues. | §9 Official Languages; Annexe J1–J2 |

KPI recommandés (services IT)

| Indicateur | Définition | Cible | Mode de calcul | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTD (On‑Time Delivery) | Respect des jalons planifiés | ≥ 98 % | Livrables à temps / Total livrables | Tableau de bord jalons |
| Disponibilité service | Taux de disponibilité mensuel | ≥ 99,5 % | (Temps total – indispo) / Temps total | Rapports monitoring |
| MTTR | Temps moyen de rétablissement P1/P2 | ≤ 4 h (P1) | Somme durées / nb incidents | ITSM exports |
| Qualité livrables | Non‑conformités majeures | ≤ 1 % | NC majeures / livrables | Registre NC & PV |
| Satisfaction client | Score mensuel (CSAT) | ≥ 4,4/5 | Moyenne enquêtes sorties | Rapports CSAT |

Top 5 risques & parades (prérempli)

| Risque | Prob. | Impact | Parade | Déclencheur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accès site retardé | M | H | Créneaux alternatifs, équipes en horaires décalés | Alerte D‑7 / mail site |
| Données insuffisantes | M | M | Ateliers cadrage, hypothèses validées, itérations rapides | Livrable non qualifié |
| Ressource critique indispo | F | H | Back‑up nominatif, vivier externe, overlap 10 j | Absence > 48 h |
| Montée en charge sous‑estimée | M | M | Capacité tampon, sprint correctif, priorisation | Backlog > seuil |
| Incident de sécurité | F | H | Hardening, MFA, journalisation, plan de réponse P1 | Détection SIEM |

Annexes & pièces de preuve — mapping

| Référence | Intitulé | Emplacement (doc/page) | Relie à (R#) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | DUME signé | PDF / p.1‑3 | R1 |
| A2 | Attestations fiscales & sociales | PDF / p.4‑5 | R1 |
| B1 | CV Chef de projet + Diplôme + PMP | CV / p.1‑3 | R2 |
| C1 | Charte projet & RACI | DOC / p.2‑6 | R3 |
| D1 | Plan de transition & runbook | DOC / p.1‑10 | R4 |
| E1 | Plan qualité ISO 9001 | DOC / p.1‑8 | R5 |
| F1 | Matrice SOW → DoD | XLS / onglet SOW | R6 |
| G1 | Lettre SRCL / politiques sécurité | PDF / p.1‑4 | R7 |
| H1 | Extraits KPI & SLA signés | XLS / onglet KPI | R8 |
| I1 | Politique RSE & Bilan carbone | PDF / p.1‑6 | R9 |
| J1 | Plan bilingue & audit WCAG | PDF / p.1‑5 | R10 |