Exemple d’application — Kanban Copropriété (Octobre 2025)

| À FAIRE | EN COURS | BLOQUÉ | À VALIDER | TERMINÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Devis étanchéité terrasse B | • Entretien annuel chaudière | • Réparation portail motorisé (pièce) | • Test BAES & blocs secours | • Désinsectisation caves |
| • Contrat contrôle extincteurs | • Inspection VMC (Esc. B) | • Fuite appart. B32 (expert) | • Relevés compteurs N‑1 | • Peinture cage A RDC |
| • Audit LED parkings | • Révision ascenseur A | • Dératisation (vote AG) | • Nettoyage cuves EP |  |
| • Nettoyage colonnes EU (Esc. A) | • Remplacement ferme‑porte entrée |  |  |  |
| • Signalétique évacuation (A4) |  |  |  |  |

Cartes Kanban — Remplies (A découper)

| Tâche / Titre; Devis étanchéité terrasse B. Description; Comparer 3 devis joints/solin + garantie 10 ans.. Responsable; Syndic Dupont. Échéance; 02/10. Priorité; Haute ☑ Moyenne ☐ Basse ☐. Type; Travaux ☑ Contrôle ☐ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Inclure photos fissures.. | Tâche / Titre; Contrat contrôle extincteurs. Description; Renouvellement annuel + plan d’implantation.. Responsable; Conseil syndical. Échéance; 07/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☐ Contrat ☑ Sinistre ☐. Notes; Demander option vérif. BAES.. | Tâche / Titre; Audit LED parkings. Description; Mesure lux, économies estimées et devis.. Responsable; Électricien ProLux. Échéance; 10/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Cibles : N‑1, N‑2 consommation.. |
| --- | --- | --- |
| Tâche / Titre; Nettoyage colonnes EU (Esc. A). Description; Hydrocurage colonne eaux usées A du R+6 au RDC.. Responsable; Plombier AquaFlow. Échéance; 09/10. Priorité; Haute ☑ Moyenne ☐ Basse ☐. Type; Travaux ☑ Contrôle ☐ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Prévenir résidents 48h avant.. | Tâche / Titre; Signalétique évacuation (A4). Description; Plan + consignes dans halls et paliers.. Responsable; Gardien Karim. Échéance; 15/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☐ Basse ☑. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Valider design avant impression.. | Tâche / Titre; Entretien annuel chaudière. Description; Ramonnage + contrôle brûleurs + étanchéité.. Responsable; Thermofluide SAS. Échéance; 05/10. Priorité; Haute ☑ Moyenne ☐ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Arrêt chaufferie 9h–11h.. |
| Tâche / Titre; Inspection VMC (Esc. B). Description; Contrôle débits, nettoyage bouches communes.. Responsable; AéraTech. Échéance; 06/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Mesures à archiver (pdf).. | Tâche / Titre; Révision ascenseur A. Description; Galets, câbles, porte palière, graissages.. Responsable; Ascensoriste Kone. Échéance; 04/10. Priorité; Haute ☑ Moyenne ☐ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Prévoir affichage arrêt 1h.. | Tâche / Titre; Remplacement ferme‑porte entrée. Description; Modèle EN1154 réglable, fermeture douce.. Responsable; Serrurerie Atlas. Échéance; 08/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☑ Contrôle ☐ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Tester accès PMR.. |
| Tâche / Titre; Réparation portail motorisé. Description; Carte électronique HS, pièce en commande.. Responsable; Portails&Co. Échéance; 12/10. Priorité; Haute ☑ Moyenne ☐ Basse ☐. Type; Travaux ☑ Contrôle ☐ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Bloqué : fournisseur → 7 jours.. | Tâche / Titre; Fuite appartement B32. Description; Recherche origine plafond SdB B32.. Responsable; Plombier AquaFlow. Échéance; 03/10. Priorité; Haute ☑ Moyenne ☐ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☐ Contrat ☐ Sinistre ☑. Notes; Attente passage expert (assureur).. | Tâche / Titre; Dératisation caves. Description; Pose postes appât + contrôle 30 j.. Responsable; HygiaStop. Échéance; 18/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☐ Contrat ☑ Sinistre ☐. Notes; Bloqué : autorisation AG.. |
| Tâche / Titre; Test BAES & blocs secours. Description; Essai autonomie 1h, remplacement si < 45 min.. Responsable; Électricien ProLux. Échéance; 11/10. Priorité; Haute ☑ Moyenne ☐ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Validation CS + PV signé.. | Tâche / Titre; Relevés compteurs N‑1. Description; Comparer N‑1 vs N‑2 (Eau/Elec/Gaz).. Responsable; Conseil syndical. Échéance; 13/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Tracer écarts > 10 %.. | Tâche / Titre; Nettoyage cuves EP. Description; Vidange, curage, désinfection.. Responsable; Sanivert. Échéance; 14/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☑ Contrôle ☐ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Photos avant/après.. |
| Tâche / Titre; Désinsectisation caves. Description; Traitement blattes, 2 passages.. Responsable; HygiaStop. Échéance; 20/09. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☑ Basse ☐. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Rappel J+30 planifié.. | Tâche / Titre; Peinture cage A RDC. Description; Retouches murs + plinthes.. Responsable; Peinture Colibri. Échéance; 22/09. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☐ Basse ☑. Type; Travaux ☑ Contrôle ☐ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; Bon de réception signé.. | Tâche / Titre; Graissage gonds portail piéton. Description; Réduire grincement nocturne.. Responsable; Serrurerie Atlas. Échéance; 16/10. Priorité; Haute ☐ Moyenne ☐ Basse ☑. Type; Travaux ☐ Contrôle ☑ Contrat ☐ Sinistre ☐. Notes; À faire durant horaires calmes.. |