Modèle WBS — Version 2 (Couleurs)

Une version alternative avec vue synthétique, dictionnaire en fiches, matrice RACI et traçabilité exigences ↔ WBS ↔ tests.

1. Carte WBS par niveaux

| Niveau | ID WBS | Intitulé | Livrable clé | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | Projet / Produit | Charte projet validée | Nom, Prénom |
| 2 | 1.1 | Analyse | Dossier d’exigences | Nom, Prénom |
| 2 | 1.2 | Conception | Spécifications et maquettes | Nom, Prénom |
| 2 | 1.3 | Réalisation | Modules/Composants A, B, C | Nom, Prénom |
| 2 | 1.4 | Tests et Acceptation | Rapport d’essais et PV | Nom, Prénom |
| 2 | 1.5 | Déploiement | Guide utilisateur / Mise en service | Nom, Prénom |

2. Dictionnaire WBS — Fiches (à dupliquer)

| Fiche WBS — Lot de travail #1 | Statut (Planifié / En cours / Bloqué / Terminé) |
| --- | --- |
| ID WBS | 1.1.1 |
| Intitulé | Atelier exigences |
| Description détaillée | Recueillir, clarifier et valider les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. |
| Livrables | Backlog validé ; Compte rendu ; Matrice de traçabilité initiale |
| Critères d’acceptation | Exigences SMART ; Validation sponsor/PO |
| RACI | R: Nom, Prénom ; A: Sponsor ; C: Métier/Qualité ; I: SI |
| Effort (J/H) | 16 |
| Dépendances / Risques | Charte approuvée ; disponibilités métier |

| Fiche WBS — Lot de travail #2 | Statut (Planifié / En cours / Bloqué / Terminé) |
| --- | --- |
| ID WBS |  |
| Intitulé |  |
| Description détaillée |  |
| Livrables |  |
| Critères d’acceptation |  |
| RACI |  |
| Effort (J/H) |  |
| Dépendances / Risques |  |

3. Matrice RACI (éléments WBS × rôles)

| ID WBS | Intitulé | Sponsor | Chef de projet | Qualité | Métier | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Spécifications techniques |  |  |  |  |  |

4. Traçabilité Exigences ↔ WBS ↔ Tests

| ID Exigence | Description | ID WBS lié | Cas de test | Statut (OK/KO/N-A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Traçabilité pièce par QR | 1.3.2 | TEST-QR-01 | Planifié |
| REQ-002 | Rapport PDF horodaté | 1.4.1 | TEST-REP-02 | Planifié |

5. Checklist de complétude WBS

☐ La décomposition couvre cent pour cent du périmètre sans chevauchement entre éléments de même niveau.

☐ Chaque lot de travail possède un livrable, un critère d’acceptation et un propriétaire nommés.

☐ Les dépendances critiques sont identifiées et reliées à des jalons observables.

☐ Les estimations (jours-heures) ont été revues avec l’équipe et avec le management.

☐ La traçabilité exigences ↔ WBS ↔ tests est initialisée et maintenue.

☐ La version WBS est figée et stockée, la matrice RACI est partagée.

MonFuturPro —Lacoursgratuit.com — Modèle WBS en couleurs — Version 2 — © 2025 — Libre d’usage