| Opération : | ______________________________ | Catégorie : | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse : | ______________________________ | Date : | ____ / ____ / ______ |
| MOA : | ______________________________ | MOE : | ______________________________ |
| CSPS : | ______________________________ | Version : | V____ |

Légende Statut : ☐ À faire   ☑ Fait   ☐ N/A   (ou noter en colonne “Notes / Preuves”)

# 0) Qualification de l’opération (obligations & niveau)

Objectif : confirmer l’application de la coordination SPS, la catégorie (1/2/3) et les documents obligatoires.

| Statut | Point de contrôle | Notes / Preuves |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vérifier présence de plusieurs entreprises / travailleurs indépendants / sous-traitants (coordination SPS requise si coactivité). |  |
| ☐ | Déterminer la catégorie de l’opération (1 / 2 / 3) selon effectifs, durée et hommes-jours. |  |
| ☐ | Si catégorie 1 : prévoir mise en place de la CISSCT (collège interentreprises). |  |
| ☐ | Vérifier si une déclaration préalable est requise et préparer la procédure (envoi + affichage). |  |

# 1) Désignation / contractualisation du CSPS (MOA)

| Statut | Point de contrôle | Notes / Preuves |
| --- | --- | --- |
| ☐ | CSPS désigné dès la conception (mission formalisée). |  |
| ☐ | Contrat CSPS : contenu mission, moyens, autorité, modalités de coopération, périmètre des visites. |  |
| ☐ | Organigramme sécurité : MOA / MOE / CSPS / entreprises / sous-traitants / SST (rôles et contacts). |  |

# 2) Phase conception / étude (PGC – DIUO – Registre-journal)

Missions clés : préparer le PGC, initier le DIUO et assurer la traçabilité via le registre-journal.

| Statut | Point de contrôle | Notes / Preuves |
| --- | --- | --- |
| ☐ | PGC / PGCSPS rédigé (si requis) et intégré au dossier de consultation des entreprises. |  |
| ☐ | DIUO lancé (collecte des informations pour l’exploitation/maintenance et interventions ultérieures). |  |
| ☐ | Registre-journal ouvert (traçabilité des observations, consignes et décisions). |  |
| ☐ | Phasage prévisionnel validé : interfaces lots, zones partagées, accès, stockages, coactivité. |  |
| ☐ | Moyens communs définis : circulations, protections collectives, levage, installations provisoires, base vie, signalisation. |  |
| ☐ | Plan de circulation (piétons/engins) et plan d’installation de chantier (PIC) cadrés. |  |

# 3) Préparation de chantier / avant démarrage

| Statut | Point de contrôle | Notes / Preuves |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Déclaration préalable (si applicable) : rédigée, envoyée aux organismes, puis affichée sur chantier. |  |
| ☐ | Diffusion de la version en vigueur du PGC à tous les intervenants. |  |
| ☐ | Inspection commune préalable (entre CSPS et entreprise) réalisée avant remise du PPSPS (si entreprise soumise). |  |
| ☐ | PPSPS reçus, analysés et jugés compatibles avec le PGC (mesures spécifiques + interfaces). |  |
| ☐ | Accueil sécurité / consignes chantier définis (briefing, registre visiteurs, autorisations). |  |
| ☐ | Organisation des secours : accès secours, plan, point de rassemblement, SST, numéros d’urgence. |  |
| ☐ | Installations d’hygiène et vie de chantier en place (sanitaires, vestiaires, eau, propreté). |  |

# 4) Phase réalisation (pilotage, terrain, traçabilité)

Contrôles à chaque visite : coactivité, protections collectives, accès, levage, électricité, fouilles, point chaud, hygiène.

| Statut | Point de contrôle | Notes / Preuves |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Réunions SPS planifiées (rythme adapté) et comptes rendus diffusés. |  |
| ☐ | Registre-journal tenu à jour (écarts, mesures, visas, dates, photos si besoin). |  |
| ☐ | Gestion des changements : nouveaux sous-traitants, modification méthodes, mise à jour PGC et diffusion. |  |
| ☐ | Accès chantier contrôlés (clôture, balisage, signalisation, zones interdites). |  |
| ☐ | Circulation engins/piétons sécurisée (séparation, manœuvres, livraisons). |  |
| ☐ | Travail en hauteur : protections collectives en place (garde-corps, trémies, filets), accès sécurisés. |  |
| ☐ | Levage : planification, zones interdites, coactivité sous charge interdite, élingage conforme. |  |
| ☐ | Électricité : installations conformes, protections, câbles, consignation, vérifications. |  |
| ☐ | Fouilles/tranchées : blindage/talutage, accès, stabilité, repérage réseaux. |  |
| ☐ | Incendie/point chaud : permis feu, moyens d’extinction, surveillance. |  |
| ☐ | Hygiène/risques : poussières (silice), bruit, éclairage, propreté, gestion déchets, stockages. |  |
| ☐ | EPI : port adapté et cohérent avec EPC (EPI en dernier recours), vérification dotations. |  |
| ☐ | Accueil nouveaux entrants (intérimaires/sous-traitants) : briefing et consignes appliquées. |  |
| ☐ | Catégorie 1 : CISSCT tenue (si applicable) et actions suivies. |  |

# 5) Fin de chantier / réception / clôture SPS

| Statut | Point de contrôle | Notes / Preuves |
| --- | --- | --- |
| ☐ | DIUO finalisé “tel que construit” et remis au MOA. |  |
| ☐ | Registre-journal clôturé et archivé. |  |
| ☐ | Bilan SPS / REX : écarts majeurs, actions correctives, leçons apprises. |  |
| ☐ | Dépose des installations provisoires (élec, protections, échafaudages) planifiée et sécurisée. |  |

# 6) Kit preuves (à demander / à conserver)

| Statut | Point de contrôle | Notes / Preuves |
| --- | --- | --- |
| ☐ | PGC : versions, diffusion, mises à jour. |  |
| ☐ | PPSPS : toutes entreprises (versions). |  |
| ☐ | Registre-journal : observations, visas, preuves. |  |
| ☐ | DIUO : conception + final. |  |
| ☐ | Déclaration préalable : envoi + affichage (si applicable). |  |
| ☐ | Comptes rendus réunions SPS, plans (PIC, circulation), consignes secours. |  |