Ordres du jour - Exemples thématiques (format 1 page)

Chaque exemple tient sur une page : infos essentielles, agenda compact, décisions & parking.

Exemple 1 — COPIL Projet Digital

| Durée | 90 min |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre l’avancement, arbitrer les priorités, sécuriser les décisions à risque. |

Préparation : KPI, RDD précédent, liste des blocages, risques, décisions en attente.

Livrable attendu : RDD mis à jour + plan d’actions daté + arbitrages actés.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:10 | Ouverture & cadrage — Aligner le cadre • Animateur • Objectifs validés | Info |
| 00:10-00:25 | KPI & tendances — Lire la performance • SEO/Marketing • Synthèse | Info |
| 00:25-00:45 | Avancement chantiers — Statuts vs plan • Chef de projet • Mise à jour | Suivi |
| 00:45-01:10 | Arbitrages — Trancher 2-3 points • Direction • Décisions actées | Décision |
| 01:10-01:30 | Risques & clôture — Lever blocages • Leads • Actions + dates | Décision |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider l’ordre des priorités (Top 3). Acter les arbitrages ressources/scope. | Sujets techniques longs (atelier dédié). Refonte UI globale (cadrage séparé). |

Exemple 2 — Réunion hebdo d’exécution

| Durée | 45 min |
| --- | --- |
| Objectif | Mettre à jour les actions, lever les blocages, fixer les priorités de la semaine. |

Préparation : Liste des actions ouvertes + 1 blocage par personne.

Livrable attendu : Tableau d’actions à jour + Top 3 semaine + relances décidées.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:05 | Tour de table — Aligner le focus • Animateur • Priorité du jour | Info |
| 00:05-00:25 | Revue actions — Statuts & retards • Tous • Tableau à jour | Suivi |
| 00:25-00:35 | Blocages — Arbitrer • Chef de projet • Décisions/escales | Décision |
| 00:35-00:43 | Top 3 semaine — Prioriser • Animateur • Top 3 validé | Décision |
| 00:43-00:45 | Clôture — Synthèse • Animateur • RDD mis à jour | Suivi |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider le Top 3 priorités de la semaine. | Sujets de fond à reprogrammer. |

Exemple 3 — Atelier SEO & Contenu

| Durée | 75 min |
| --- | --- |
| Objectif | Construire un cluster, fixer les règles (slug/maillage/CTA), produire un plan d’action. |

Préparation : Liste KW, pages existantes, Search Console, 3 concurrents.

Livrable attendu : Cluster validé + pages à produire + maillage + responsables + dates.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:10 | Intention & cible — Clarifier l’angle • SEO • Intention écrite | Atelier |
| 00:10-00:25 | Cartographie du cluster — Pilier + satellites • Contenu • Liste pages | Atelier |
| 00:25-00:40 | Règles éditoriales — Slug/Hn/CTA/FAQ • SEO/Produit • Règles validées | Décision |
| 00:40-00:55 | Maillage interne — Renforcer le réseau • SEO • Plan liens | Atelier |
| 00:55-01:15 | Plan d’exécution — Qui fait quoi • Chef de projet • Actions datées | Suivi |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider la page pilier et la convention de slug. | Tests perf/Ads (atelier technique). |

Exemple 4 — Réunion recrutement

| Durée | 60 min |
| --- | --- |
| Objectif | Valider le besoin, aligner le profil, trier les candidats, fixer le plan d’entretiens. |

Préparation : Fiche de poste, CV short-list, grille d’évaluation, contraintes planning.

Livrable attendu : Short-list validée + dates d’entretiens + critères de décision.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:10 | Besoin & contexte — Aligner la demande • Manager • Besoin validé | Info |
| 00:10-00:20 | Critères — Must/Nice • RH • Grille validée | Décision |
| 00:20-00:45 | Revue short-list — Sélectionner • Manager/RH • Short-list actée | Décision |
| 00:45-00:55 | Plan d’entretiens — Organiser • RH • Planning bouclé | Suivi |
| 00:55-01:00 | Clôture — Actions • RH • Actions datées | Suivi |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider critères + short-list + séquence d’entretiens. | Mobilité interne (réunion dédiée). |

Exemple 5 — Comité Qualité ISO

| Durée | 75 min |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre les NC, valider les actions correctives, préparer un audit. |

Préparation : Registre NC, indicateurs, actions en cours, preuves disponibles.

Livrable attendu : Actions validées + échéances + preuves attendues + plan audit.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:10 | Indicateurs qualité — Lire la tendance • Qualité • KPI commentés | Info |
| 00:10-00:35 | Revue NC — Statuts + preuves • Qualité • Registre à jour | Suivi |
| 00:35-00:55 | Actions correctives — Valider/prioriser • Comité • Actions actées | Décision |
| 00:55-01:10 | Prépa audit — Sécuriser • Qualité • Plan audit | Décision |
| 01:10-01:15 | Clôture — Synthèse • Animateur • RDD + actions | Suivi |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider les actions correctives prioritaires et leur preuve. | Programme formation (planning séparé). |

Exemple 6 — Maintenance préventive

| Durée | 60 min |
| --- | --- |
| Objectif | Synchroniser le préventif, traiter les incidents, sécuriser pièces et priorités. |

Préparation : Planning PM, liste pannes, stock pièces, contraintes production.

Livrable attendu : Planning validé + actions pannes critiques + commandes pièces.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:10 | Sécurité & incidents — Alerter • Maintenance • Risques listés | Info |
| 00:10-00:30 | Planning PM — Valider le plan • Maint/Prod • Planning validé | Décision |
| 00:30-00:45 | Pannes récurrentes — RCA rapide • Tech lead • Actions proposées | Atelier |
| 00:45-00:55 | Pièces de rechange — Sécuriser stock • Achats • Commandes décidées | Décision |
| 00:55-01:00 | Clôture — Actions & dates • Animateur • RDD + plan | Suivi |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider le planning et les commandes critiques. | Améliorations long terme (atelier dédié). |

Exemple 7 — Budget / Trésorerie

| Durée | 60 min |
| --- | --- |
| Objectif | Lire l’écart, protéger la trésorerie, arbitrer les dépenses, préparer M+1. |

Préparation : Réalisé M, prévision M+1, charges, encaissements attendus.

Livrable attendu : Arbitrages actés + plan encaissements + actions datées.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:10 | Synthèse trésorerie — Voir le risque • Finance • KPI | Info |
| 00:10-00:25 | Écarts — Comprendre • Finance • Écarts expliqués | Suivi |
| 00:25-00:40 | Arbitrages dépenses — Décider • Direction • Arbitrages actés | Décision |
| 00:40-00:55 | Plan encaissements — Sécuriser cash • Compta • Plan relance | Décision |
| 00:55-01:00 | Clôture — Actions • Animateur • Actions datées | Suivi |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider les arbitrages et le plan d’encaissement. | Refonte modèle de coût (atelier finance). |

Exemple 8 — Kick-off client

| Durée | 75 min |
| --- | --- |
| Objectif | Aligner objectifs, scope, livrables, planning, règles de validation et communication. |

Préparation : Brief, contraintes, parties prenantes, accès outils.

Livrable attendu : Scope validé + jalons + responsabilités + décisions de démarrage.

| Heure | Point (objectif • owner • livrable) | Type |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:10 | Objectifs — Clarifier la réussite • Tous • Objectifs écrits | Atelier |
| 00:10-00:25 | Scope & exclusions — Éviter malentendus • Chef de projet • Scope validé | Décision |
| 00:25-00:40 | Livrables & validation — Fixer la règle • Client • Critères validés | Décision |
| 00:40-00:55 | Planning & jalons — Valider cadence • Chef de projet • Jalons datés | Décision |
| 00:55-01:15 | Organisation — Communication & escalade • Tous • Règles de com | Décision |

| Décisions attendues | Parking lot (hors séance) |
| --- | --- |
| Valider scope, critères de validation et jalons. | Évolutions futures (backlog après V1). |