PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)

Chantier BTP - Modele de document a personnaliser

Ce modele formalise l’organisation qualite du chantier : exigences, responsabilites, plan de controle, preuves, traitement des non-conformites, gestion des fournisseurs et revues qualite. Il est concu pour etre rempli et conserve comme piece de pilotage et de traçabilite.

## 1. Identification du chantier

| Intitule du chantier | ................................................................. |
| --- | --- |
| Adresse / localisation | ................................................................. |
| Maitre d’ouvrage | ................................................................. |
| Maitre d’oeuvre | ................................................................. |
| Entreprise / groupement | ................................................................. |
| Reference marche / lot | ................................................................. |
| Date de demarrage | ........../........../.......... |
| Date de fin prevue | ........../........../.......... |

## 2. Informations documentaires

| Reference du PAQ | PAQ-........../........../.......... |
| --- | --- |
| Version | V1 |
| Date d’application | ........../........../.......... |
| Redige par | ................................................................. |
| Valide par | ................................................................. |
| Diffusion | Equipe chantier / MOE / MOA / Sous-traitants concernes |

## 3. Historique des revisions

| Version | Date | Objet de la modification | Redacteur | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Conseil : consigner toute modification ayant un impact sur le plan de controle ou les roles.

## 4. Objet, perimetre et objectifs qualite

Le PAQ decrit les dispositions retenues pour maitriser la qualite des travaux, assurer la conformite aux exigences contractuelles, techniques et reglementaires, et garantir la traçabilite des controles et validations.

Perimetre : lots et ouvrages couverts par le PAQ, interfaces (sous-traitants, fournisseurs, co-traitants), phases preparatoires, execution, essais, OPR, reception.

## Objectifs qualite a formaliser

Conformite aux plans, CCTP, normes applicables et avis techniques

Respect des tolerances et exigences de mise en oeuvre

Traçabilite des controles (receptions, autocontrôles, essais)

Maitrise des non-conformites et reduction des reprises

Securisation des interfaces et des points d’arret (phases critiques)

Communication qualite : revues, compte-rendus, actions.

## 5. References et documents applicables

| Pieces contractuelles | CCAP / CCTP / Plans / DPGF / PPSPS / Documents techniques |
| --- | --- |
| Normes et regles | DTU / Eurocodes / Normes NF / Guides techniques applicables |
| Documents internes | Procedures chantier / Modes operatoires / Fiches controle |
| Plans et methodes | Plan d’installation de chantier / Phasage / Methodes execution |

## 6. Organisation qualite et responsabilites

| Fonction | Nom / Societe | Responsabilites qualite | Remplacant |
| --- | --- | --- | --- |

Exemples de fonctions : Conducteur de travaux, Chef de chantier, Responsable qualite, QSE, Chef de lot, Sous-traitant.

## Principes d’organisation a confirmer

Nomination d’un responsable qualite chantier et definition de son autorite

Circuit de validation des documents (MOE, controle technique, MOA si requis)

Regles de diffusion : qui recoit quoi et a quel moment

Gestion des interfaces (planning, coactivite, points d’arret), formalisee en reunions et compte-rendus.

## 7. Maitrise documentaire et enregistrements

| Support | Dossier chantier (numerique et/ou papier) - emplacement a preciser |
| --- | --- |
| Regles de versionnage | Seule la derniere version validee est utilisable sur le terrain |
| Archivage | Duree d’archivage selon exigences contractuelles / reglementaires |
| Enregistrements qualite | PV reception, fiches controle, rapports essais, PV OPR, fiches NC, actions |

## 8. Plan de controle chantier (trame)

| Phase | Controle / essai | Critere d’acceptation | Frequence | Responsable | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Adapter le plan de controle aux phases critiques : terrassement, beton, etancheite, structure, second oeuvre, CVC, electricite, etc.

## 9. Points d’arret et validations (exemples)

Reception des armatures et coffrages avant coulage beton

Validation des supports avant etancheite / isolation

Essais reseaux (pression, etancheite, debits) avant fermeture

Controle des réservations et passages techniques avant doublages

OPR : liste reserves, levée reserves, PV de reception.

## 10. Gestion des fournisseurs et sous-traitants

| Prestataire | Prestation / fourniture | Exigences qualite | Controle a reception / suivi | Preuves |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 11. Non-conformites, ecarts et actions correctives

Toute non-conformite (travaux, materiaux, documentation, essais) fait l’objet d’un enregistrement, d’une analyse et d’une decision formelle : correction, reprise, derogation, ou rejet. La cloture est verifiee sur le terrain.

## Fiche non-conformite (modele)

| Reference | Date | Zone / ouvrage | Description de l’ecart | Gravite | Action / responsable | Verification | Cloture |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conseil : joindre photo, plan repere, PV essai ou preuve de controle si pertinent.

## 12. Revues qualite et audits chantier (trame)

| Date | Participants | Points examines | Constats | Decisions / actions | Echeance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 13. Indicateurs qualite (suivi mensuel)

| Indicateur | Definition | Objectif | Realise | Tendance | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 14. Preparation OPR et reception

Dossier des ouvrages executes (DOE) : pieces techniques, plans, notices, PV essais, fiches materiaux

OPR par zone : checklist, reserves, photos, responsable de levee

Reception : PV, reserves, delais, garanties, archivage final.

## 15. Annexes (a joindre)

## Exemples d’annexes

Organigramme chantier

Planning et phasage

Plans d’installation de chantier

Modes operatoires (beton, etancheite, réseaux, etc.)

Fiches de controle par lot

Fiches techniques et certificats de conformite materiaux

Registre des actions et tableau de suivi.

## Validation du PAQ

Le present Plan d’Assurance Qualite est valide pour application sur le chantier selon les dispositions ci-dessus.

| Redaction | Validation entreprise | Visa maitrise d’oeuvre / MOA |
| --- | --- | --- |
| Nom : ........................................ Fonction : ................................... Date : ....../....../...... Signature : | Nom : ........................................ Fonction : ................................... Date : ....../....../...... Signature : | Nom : ........................................ Fonction : ................................... Date : ....../....../...... Signature : |

### Pieces a joindre a la validation (check-list)

Liste des documents applicables (CCAP/CCTP, plans, notices, modes operatoires)

Plan de controle par lot (avec points d’arret et preuves attendues)

Liste des sous-traitants et fournisseurs critiques + exigences qualite

Modeles de fiches : reception, autocontrôle, essais, non-conformite

Planning des revues qualite et audits chantier

### Diffusion du PAQ (a renseigner)

| Destinataires | ................................................................................................................ |
| --- | --- |
| Support / emplacement | ................................................................................................................ |