DOE TRAVAUX PUBLICS DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES MODELE PREMIUM PRET A ADAPTER VRD • VOIRIE • TERRASSEMENT • ASSAINISSEMENT • RESEAUX SECS • SIGNALISATION

| Projet | Lotissement | Maitre ouvrage | Maitre oeuvre | Entreprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amenagement ZAC Bellevue | Tranche 2 - Voirie et reseaux | Commune de Valmont | BET Infra Concept | TP Reseaux Occitanie |

MODELE DOE TRAVAUX PUBLICS - STRUCTURE GENERALE

1. Presentation du dossier

Ce modele Word constitue une base complete pour constituer un Dossier des Ouvrages Executes dans le domaine des travaux publics. Il rassemble les informations administratives, les tableaux de suivi, les fiches par lot, les registres de plans, les essais, les proces-verbaux, la phototheque, les annexes techniques et la checklist finale de remise au maitre d'ouvrage.

2. Sommaire operationnel

• Fiche projet et intervenants

• Tableau de bord DOE

• Inventaire des plans de recolement

• Fiches par lot TP

• Registres ouvrages et materiaux

• Essais, controles et PV

• Phototheque chantier

• Documents remis

• Non-conformites et levee de reserves

• Checklist finale et visas

FICHE PROJET ET DONNEES GENERALES

| Rubrique | Donnee renseignee |
| --- | --- |
| Nom du projet | Amenagement de la ZAC Bellevue - Tranche 2 |
| Nature des travaux | Terrassement, voirie, assainissement, reseaux secs, signalisation |
| Montant marche | 3 850 000 EUR HT |
| Duree travaux | 146 jours |
| Periode | Mars 2026 - Septembre 2026 |
| Date reception previsionnelle | 30/09/2026 |
| Longueur voirie creee | 1 850 ml |
| Longueur reseaux humides | 2 225 ml |
| Fourreaux reseaux secs | 3 420 ml |
| Nombre total de regards / chambres | 84 u |
| Photos attendues | 300+ |
| Documents DOE attendus | 186 |

3. Tableau de bord DOE

4. Inventaire des plans de recolement

| Ref. | Designation | Lot | Echelle | Support | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRD-01 | Plan de recolement secteur 1 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-02 | Plan de recolement secteur 2 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-03 | Plan de recolement secteur 3 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-04 | Plan de recolement secteur 4 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-05 | Plan de recolement secteur 5 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-06 | Plan de recolement secteur 6 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-07 | Plan de recolement secteur 7 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-08 | Plan de recolement secteur 8 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-09 | Plan de recolement secteur 9 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-10 | Plan de recolement secteur 10 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-11 | Plan de recolement secteur 11 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-12 | Plan de recolement secteur 12 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-13 | Plan de recolement secteur 13 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-14 | Plan de recolement secteur 14 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-15 | Plan de recolement secteur 15 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-16 | Plan de recolement secteur 16 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-17 | Plan de recolement secteur 17 | EU/EP/voirie | 1/500 | PDF + DWG | Valide |
| VRD-18 | Plan de recolement secteur 18 | reseaux secs | 1/500 | PDF + DWG | Valide |

FICHE LOT - TERRASSEMENT

| Document / controle attendu | Statut exemple | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plan plateforme | Valide | BET |
| Cubatures definitives | Remis | Geometre |
| PV compactage | Conforme | Laboratoire |
| Essais portance | Conforme | Laboratoire |
| Photos fouilles | Classees | Conducteur |

Points de vigilance

☑ Verifier la coherence entre plan, PV et photos.

☑ Conserver le dernier indice signe.

☑ Classer les preuves par ouvrage, secteur et date.

☑ Ajouter les observations de reception et les reserves levees.

FICHE LOT - VOIRIE

| Document / controle attendu | Statut exemple | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plans voirie executee | Valide | BET |
| Fiches enrobes | Remis | Fournisseur |
| PV epaisseur | Conforme | Laboratoire |
| Bordures et caniveaux | Conforme | Chef chantier |
| Signalisation horizontale | A verifier | Entreprise |

Points de vigilance

☑ Verifier la coherence entre plan, PV et photos.

☑ Conserver le dernier indice signe.

☑ Classer les preuves par ouvrage, secteur et date.

☑ Ajouter les observations de reception et les reserves levees.

FICHE LOT - ASSAINISSEMENT EU/EP

| Document / controle attendu | Statut exemple | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plans reseaux | Valide | Geometre |
| Essais etancheite | Conforme | Laboratoire |
| Inspection camera | RAS | Entreprise |
| Fiches canalisations | Remis | Fournisseur |
| Plans branchements | Valide | BET |

Points de vigilance

☑ Verifier la coherence entre plan, PV et photos.

☑ Conserver le dernier indice signe.

☑ Classer les preuves par ouvrage, secteur et date.

☑ Ajouter les observations de reception et les reserves levees.

FICHE LOT - RESEAUX SECS

| Document / controle attendu | Statut exemple | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plans georeferences | Valide | Geometre |
| Fourreaux TPC | Remis | Fournisseur |
| Chambres telecom | Conforme | Entreprise |
| PV tirage aiguilles | Conforme | Conducteur |
| Schema armoires | Remis | Electricien |

Points de vigilance

☑ Verifier la coherence entre plan, PV et photos.

☑ Conserver le dernier indice signe.

☑ Classer les preuves par ouvrage, secteur et date.

☑ Ajouter les observations de reception et les reserves levees.

FICHE LOT - SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS

| Document / controle attendu | Statut exemple | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plan implantation | Valide | MOE |
| Fiches panneaux | Remis | Fournisseur |
| Certificats CE | Remis | Fournisseur |
| Photos finales | Classees | Conducteur |
| PV pose mobilier | Conforme | Entreprise |

Points de vigilance

☑ Verifier la coherence entre plan, PV et photos.

☑ Conserver le dernier indice signe.

☑ Classer les preuves par ouvrage, secteur et date.

☑ Ajouter les observations de reception et les reserves levees.

FICHE LOT - CONTROLES QUALITE

| Document / controle attendu | Statut exemple | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plan controle qualite | Valide | Responsable QSE |
| PV essais | Remis | Laboratoire |
| Fiches non-conformite | Cloturees | MOE |
| Levee reserves | Effectuee | MOA |
| Archive numerique | Prete | Entreprise |

Points de vigilance

☑ Verifier la coherence entre plan, PV et photos.

☑ Conserver le dernier indice signe.

☑ Classer les preuves par ouvrage, secteur et date.

☑ Ajouter les observations de reception et les reserves levees.

REGISTRE DES OUVRAGES EXECUTES

| Repere | Lot | Type ouvrage | Localisation | Etat | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Assainissement | Regard beton | PK 40 | Conforme | RAS |
| R02 | Assainissement | Regard beton | PK 80 | Conforme | RAS |
| R03 | Assainissement | Regard beton | PK 120 | Conforme | RAS |
| R04 | Assainissement | Regard beton | PK 160 | Conforme | RAS |
| R05 | Assainissement | Regard beton | PK 200 | Conforme | RAS |
| R06 | Assainissement | Regard beton | PK 240 | Conforme | RAS |
| R07 | Assainissement | Regard beton | PK 280 | Conforme | RAS |
| R08 | Assainissement | Regard beton | PK 320 | Conforme | RAS |
| R09 | Assainissement | Regard beton | PK 360 | Conforme | RAS |
| R10 | Assainissement | Regard beton | PK 400 | Conforme | RAS |
| R11 | Assainissement | Regard beton | PK 440 | Conforme | RAS |
| R12 | Assainissement | Regard beton | PK 480 | Conforme | RAS |
| R13 | Assainissement | Regard beton | PK 520 | Conforme | RAS |
| R14 | Assainissement | Regard beton | PK 560 | Conforme | RAS |
| R15 | Assainissement | Regard beton | PK 600 | Conforme | RAS |

REGISTRE DES MATERIAUX ET FOURNISSEURS

| Materiau | Reference | Fournisseur | Quantite | Certificat | Conformite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC CR8 Ø200 | PVC-200-CR8 | CanalPlus TP | 1245 ml | Oui | Conforme |
| Bordures T2 | BT-T2 | Prefa Sud | 850 u | Oui | Conforme |
| Enrobe BBSG 0/10 | BBSG-010 | Centrale Nord | 1 280 t | Oui | Conforme |
| Fourreau TPC Ø90 | TPC-90 | Resotec | 2 100 ml | Oui | Conforme |
| Panneau B21 | SIGN-B21 | SignalPro | 18 u | Oui | Conforme |

ESSAIS, CONTROLES ET PROCES-VERBAUX

| N | Essai / controle | Lot | Reference PV | Date | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Essai etancheite | Lot 2 | PV-001 | 2026-09-11 | Conforme |
| 2 | Controle enrobes | Lot 3 | PV-002 | 2026-09-12 | Conforme |
| 3 | Controle compactage | Lot 4 | PV-003 | 2026-09-13 | Conforme |
| 4 | Essai etancheite | Lot 5 | PV-004 | 2026-09-14 | Conforme |
| 5 | Controle enrobes | Lot 1 | PV-005 | 2026-09-15 | Conforme |
| 6 | Controle compactage | Lot 2 | PV-006 | 2026-09-16 | Conforme |
| 7 | Essai etancheite | Lot 3 | PV-007 | 2026-09-17 | Conforme |
| 8 | Controle enrobes | Lot 4 | PV-008 | 2026-09-18 | Conforme |
| 9 | Controle compactage | Lot 5 | PV-009 | 2026-09-19 | Conforme |
| 10 | Essai etancheite | Lot 1 | PV-010 | 2026-09-20 | Conforme |
| 11 | Controle enrobes | Lot 2 | PV-011 | 2026-09-21 | Conforme |
| 12 | Controle compactage | Lot 3 | PV-012 | 2026-09-22 | Conforme |
| 13 | Essai etancheite | Lot 4 | PV-013 | 2026-09-23 | Conforme |
| 14 | Controle enrobes | Lot 5 | PV-014 | 2026-09-24 | Conforme |
| 15 | Controle compactage | Lot 1 | PV-015 | 2026-09-25 | Conforme |
| 16 | Essai etancheite | Lot 2 | PV-016 | 2026-09-26 | Conforme |
| 17 | Controle enrobes | Lot 3 | PV-017 | 2026-09-27 | Conforme |
| 18 | Controle compactage | Lot 4 | PV-018 | 2026-09-28 | Conforme |
| 19 | Essai etancheite | Lot 5 | PV-019 | 2026-09-29 | Conforme |
| 20 | Controle enrobes | Lot 1 | PV-020 | 2026-09-30 | Conforme |
| 21 | Controle compactage | Lot 2 | PV-021 | 2026-09-31 | Conforme |
| 22 | Essai etancheite | Lot 3 | PV-022 | 2026-09-32 | Conforme |
| 23 | Controle enrobes | Lot 4 | PV-023 | 2026-09-33 | Conforme |
| 24 | Controle compactage | Lot 5 | PV-024 | 2026-09-34 | Conforme |

LISTE DES DOCUMENTS REMIS

| Document | Nombre | Format | Date remise | Visa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plans recolement | 18 | PDF/DWG | 30/09/2026 | OK |
| PV essais | 38 | PDF | 30/09/2026 | OK |
| Fiches techniques | 42 | PDF | 30/09/2026 | OK |
| Phototheque | 312 | JPG/PDF | 30/09/2026 | OK |
| Notices maintenance | 12 | PDF | 30/09/2026 | OK |
| Certificats conformite | 24 | PDF | 30/09/2026 | OK |

MODELES DE PROCES-VERBAUX REDIGES

PV de reception des ouvrages

Les ouvrages executes ont ete examines en presence des representants du maitre d'ouvrage, du maitre d'oeuvre et de l'entreprise. Les plans de recolement, les essais, les controles et les documents techniques ont ete presentes. Les ouvrages sont declares recevables sous reserve des observations listees dans le tableau de suivi.

| Representant | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitre ouvrage |  |  |  |
| Maitre oeuvre |  |  |  |
| Entreprise |  |  |  |

PV de levee de reserves

Apres verification contradictoire, les reserves signalees lors des operations de reception ont ete traitees. Les corrections realisees sont documentees par photographies, fiches d'intervention et visa du responsable de lot.

| Representant | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitre ouvrage |  |  |  |
| Maitre oeuvre |  |  |  |
| Entreprise |  |  |  |

PV de remise du DOE

Le Dossier des Ouvrages Executes est remis au maitre d'ouvrage sous format numerique et imprimable. Il comprend les plans, proces-verbaux, notices, garanties, fiches techniques, photographies et tableaux recapitulatif.

| Representant | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitre ouvrage |  |  |  |
| Maitre oeuvre |  |  |  |
| Entreprise |  |  |  |

REGISTRE PHOTOGRAPHIQUE

Photo chantier 01

| Localisation | Lot | Date | Legende technique | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 1 | Terrassement | __/__/____ | A completer avec description de la photo | Conforme / a verifier |

Photo chantier 02

| Localisation | Lot | Date | Legende technique | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 2 | Voirie | __/__/____ | A completer avec description de la photo | Conforme / a verifier |

Photo chantier 03

| Localisation | Lot | Date | Legende technique | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 3 | Assainissement EU/EP | __/__/____ | A completer avec description de la photo | Conforme / a verifier |

Photo chantier 04

| Localisation | Lot | Date | Legende technique | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 4 | Reseaux secs | __/__/____ | A completer avec description de la photo | Conforme / a verifier |

Photo chantier 05

| Localisation | Lot | Date | Legende technique | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 5 | Signalisation et equipements | __/__/____ | A completer avec description de la photo | Conforme / a verifier |

Photo chantier 06

| Localisation | Lot | Date | Legende technique | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur 6 | Controles qualite | __/__/____ | A completer avec description de la photo | Conforme / a verifier |

CHECKLIST FINALE DOE TP

| Controle final | Etat |
| --- | --- |
| Plans de recolement signes | ☐ A cocher |
| Plans DWG et PDF disponibles | ☐ A cocher |
| PV essais integres | ☐ A cocher |
| Rapports laboratoire classes | ☐ A cocher |
| Fiches techniques fournisseurs | ☐ A cocher |
| Notices exploitation et maintenance | ☐ A cocher |
| Garanties et certificats | ☐ A cocher |
| Phototheque complete | ☐ A cocher |
| Index documentaire | ☐ A cocher |
| Non-conformites cloturees | ☐ A cocher |
| Reserves levees | ☐ A cocher |
| Archive numerique livree | ☐ A cocher |
| Visa MOE | ☐ A cocher |
| Visa MOA | ☐ A cocher |